АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СЕВЕРНОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.03.2020                                с. Новотроицк                                                 № 7

О подготовке территории и населения  Новотроицкого сельсовета

Северного района Новосибирской области

к весенне-летнему паводку 2020 года

В  соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжения Губернатора Новосибирской области от 09.01.2020 № 2-р «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новосибирской области в 2020 году» и в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком, уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов  экономики от весеннего паводка на территории   Новотроицкого  сельсовета Северного района Новосибирской области в 2020 году, администрация Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Для оперативного решения вопросов, связанных с пропуском талых вод и возможных чрезвычайных ситуаций, создать комиссию в составе:

- Кочережко А.Д. – Глава  Новотроицкого сельсовета,  председатель комиссии;

- Сыпко П.Г. - директор МКУ ЖКХ  Новотроицкого сельсовета, заместитель председателя;

Члены комиссии:

- Магер Г.Н.,- специалист 1 разряда администрации;

- Екимова Г.В., - специалист 2 разряда администрации;

- Кочерешко А.А.,- директор МКОУ  Новотроицкой ОШ (по согласованию).

2. Утвердить прилагаемый План превентивных мероприятий по защите населения и  территории  Новотроицкого  сельсовета Северного района Новосибирской области от чрезвычайных  ситуаций, обусловленных весенним половодьем в 2020 году.

3.Опубликовать данное постановление  в периодическом печатном издании

«Вестник Новотроицкого сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Новотроицкого  сельсовета

Северного района Новосибирской области                               А.Д. Кочережко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новотроицкого  сельсовета

Северного района

Новосибирской области

от 02.03.2020 № 7

План

превентивных мероприятий по защите населения и  территории  Новотроицкого сельсовета Северного района Новосибирской области от чрезвычайных  ситуаций, обусловленных весенним половодьем в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить и откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС (паводковые явления) | Глава Новотроицкого сельсовета Кочережко А.Д. | до 27.03.2020 |  |
| 2 | Обследовать гидротехнические сооружения, дороги, водопроводные трубы и принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению | Директор МКУ ЖКХ Сыпко П.Г. | до 15.04.2020 |  |
| 3 | Определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и восстановительных работ | Глава Новотроицкого сельсовета Кочережко А.Д., Директор МКУ ЖКХ Сыпко П.Г. | до 15.04.2020 |  |
| 4 | Подготовить технику, предназначенную для работы в условиях паводка, в т.ч. плавающих средств | Директор МКУ ЖКХ Сыпко П.Г. | до 15.04.2020 |  |
| 5 | Директору МКОУ Новотроицкой ОШ / Кочерешко А.А../ на случай эвакуации жителей из затапливаемых территорий подготовить классные комнаты в здании школы по адресу: с.Новотроицк, ул. Школьная, 9 | Директор МКОУ Новотроицкая ОШ Кочерешко А.А. /по согласованию/ | до 15.04.2020 |  |
| 6 | Заключить договор аренды плав. средств, находящихся в частной собственности, на период весеннего паводка 2020 года | Глава Новотроицкого сельсовета Кочережко А.Д. | до 15.04.2020 |  |
| 7 | В случае создания критической ситуации организовать круглосуточное дежурство из числа работников администрации | Специалист 2 разряда Екимова Г.В. | В паводковый период |  |
| 8 | Организация информирования населения муниципального образования о складывающейся обстановке | Специалист 2 разряда Екимова Г.В. С ведущим специалистом ГО и ЧС администрации Северного района | В паводковый период |  |
| 9 | 9.1.Организовать работу с населением улиц, попадающих под подтопление, ознакомить жителей под роспись, об угрозе затопления и возможного отселения; 9.2. Подготовить данные о населении, нуждающемся в помощи, в случае отселения; 9.3. Вручить памятки с действиями при угрозе затопления. | Специалист 2 разряда Екимова Г.В. | до 01.04.2020 |  |